Российская Федерация

Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение

Детский сад № 37 «Дюймовочка»

с. Многоудобное

Шкотовского муниципального округа Приморского края

ул. Зальпе, 45 с.Многоудобное

Приморский край

Тел.: 35-1-12

ОКПО 31149977 ОГРН 1022500577681

ИНН 2503019516 КПП 250301001

**от 12.03.2025 г. № б/н**



Директору МКУ «Управление образованием» Шкотовского муниципального округа

Приморского края

Г.Н.Танеевой

План

работ по подготовке котельной МБДОУ № 37 «Дюймовочка» с.Многоудобное

к новому отопительному сезону

2025 – 2026 годов.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ, мероприятий | Ед.  изм. | Кол-во | Планируемый период выполнения работ (мес.) | Планируемая стоимость мероприятий (руб.) | Обоснование мероприятий (представление надзорных органов, АО, смета, контракт, предписание, техобследование) |
| 1. | Приобретение отопительного котла на жидком топливе | шт. | 1 | май | 178740,00 | В котельной в настоящее время 1 работающий котел.  Счет на оплату от 11.02.25 г. |
| 2. | Приобретение электрогенератора. | шт. | 1 | май | 58 690,00 | Установка электрогенератора – крайняя необходимость (отключения эл.энергии).  Счет на оплату от 11.02.25 г. |
| 3. | Установка отопительного котла | шт. | 1 | июнь |  |  |
| 4. | Замена дымовой трубы | шт. | 1 | июнь |  |  |
| 5. | Профилактический ремонт эл.насосов (набивка, смазка, шпринцевание подшипников). | шт. | 2 | октябрь | Выполнение силами машинистов (кочегаров) котельной |  |
| 6. | Чистка дымовой трубы | шт. | 1 | июнь |  |
| 7. | Чистка котла | шт. | 1 | июнь |  |
| 8. | Побелка стен, покраска труб, окон. |  |  | октябрь | 3 000 .00 |  |
| 9. | Промывка, опрессовка системы отопления. |  |  | сентябрь | Выполнение силами машинистов (кочегаров) котельной |  |

Заведующий МБДОУ: Н.Я.Костенко